KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử

Kiểm thử phần mềm cho ứng dụng Microsoft Excel nhằm đảm bảo các chức năng cơ bản và nâng cao hoạt động chính xác, ổn định, đáp ứng yêu cầu của người dùng trong việc nhập liệu, tính toán, xử lý dữ liệu và quản lý bảng tính.

b. Lịch trình dự kiến

Thời gian kiểm thử dự kiến: 2 tuần

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng

- Máy tính để bàn hoặc laptop

- CPU: Intel Core i3 trở lên

- RAM: Tối thiểu 8GB

- Ổ cứng trống tối thiểu 5GB

b. Phần mềm

- Microsoft Excel (phiên bản 2019 / 2021 / Microsoft 365)

- Hệ điều hành Windows 10,  11

c. Nhân sự

- 01–02 kỹ sư QA (Quality Assurance)

d. Đào tạo

- Đào tạo quy trình kiểm thử thủ công

- Đào tạo kiến thức về các chức năng chính của Excel

- Hướng dẫn cách ghi nhận và báo cáo lỗi

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

a. Các tính năng cần kiểm thử

1. File

- New: Kiểm tra khả năng tạo file Excel mới

- Open: Mở file Excel có sẵn với nhiều định dạng (.xlsx, .xls, .csv)

- Save: Lưu file với tên mặc định

- Save As: Lưu file với tên khác và định dạng khác

- Close: Đóng file và kiểm tra cảnh báo lưu dữ liệu

2. Worksheet

- Tạo, xóa, đổi tên worksheet

- Sao chép và di chuyển worksheet

- Kiểm tra số lượng sheet tối đa

3. Nhập và chỉnh sửa dữ liệu

- Nhập dữ liệu dạng số, văn bản, ngày tháng

- Sao chép, cắt, dán dữ liệu

- Undo / Redo thao tác

4. Công thức và hàm

- Kiểm tra các phép tính cơ bản (+, -, *, /)

- Kiểm tra các hàm thông dụng:

  - SUM, AVERAGE, MAX, MIN

  - IF, COUNT, VLOOKUP / XLOOKUP

- Kiểm tra lỗi công thức (#DIV/0!, #VALUE!, #NAME?)

5. Định dạng

- Định dạng ô (font, màu sắc, border)

- Định dạng số, tiền tệ, phần trăm

- Merge & Center

6. Sắp xếp và lọc dữ liệu

- Sort dữ liệu theo tăng/giảm

- Filter dữ liệu theo điều kiện

7. In ấn

- Page Setup

- Print Preview

- In một sheet hoặc nhiều sheet

b. Kiểm thử hồi quy

- Kiểm tra lại các chức năng cốt lõi sau khi có thay đổi

- Đảm bảo các tính năng cũ không bị ảnh hưởng

4. Các tính năng không được kiểm thử

- Macro và VBA nâng cao

- Power Query

- Power Pivot

- Kết nối dữ liệu bên ngoài (Database, API)

5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Tóm tắt kiểm thử

- Danh sách các chức năng đã kiểm thử

- Tổng số test case thực hiện

- Số lượng test case Pass / Fail

- Nhận xét chung về chất lượng phần mềm

b. Báo cáo lỗi

- ID lỗi

- Mô tả lỗi

- Các bước tái hiện lỗi

- Kết quả mong đợi / kết quả thực tế

- Mức độ nghiêm trọng (Low / Medium / High / Critical)

6. Các phụ thuộc

a. Phần cứng

- Máy tính đáp ứng yêu cầu cấu hình để chạy Excel mượt mà

b. Phần mềm

- Phiên bản Excel ổn định

- Hệ điều hành tương thích

c. Nhân sự

- Kỹ sư QA có kiến thức Excel

- Người dùng hỗ trợ xác nhận yêu cầu nghiệp vụ (nếu có)

d. Đào tạo

- Đào tạo sử dụng Excel theo đúng kịch bản kiểm thử

7. Tiêu chí vào / ra

a. Tiêu chí vào

- Các chức năng cần kiểm thử đã được xác định rõ

- Môi trường kiểm thử sẵn sàng

- Test case đã được chuẩn bị đầy đủ

b. Tiêu chí ra

- 100% test case quan trọng được thực hiện

- Không còn lỗi nghiêm trọng (Critical)

- Báo cáo kiểm thử và báo cáo lỗi được hoàn thành

- Phần mềm đáp ứng yêu cầu người dùng